**Arbeidsplan 2024**

**Veivedlikehold og utbedringer på**

**Nordfjellstølvegen**

***il***

| Tiltak | Beskrivelse | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Generelt vegvedlikehold isommersesongen | - høvling/slodding og fylle igjen all hull i vegen. Ettersyn av dette. | Jon Olav Espeliødegård har dette oppdraget. |
| Grusing | Grusing av dårlige strekninger i forbindelse med vegvedlikehold samt grus-deponi for vegvedlikehold/bøting. | Bestilles hos Helge Magne Bergene Anlegg |
| Vegsalt mot støving. Estimert 2-3 tonn | Kjøres ut med prioritering av vegstrekningen i fra Fjellbekken og oppover i feltet. | Helge Magne Bergene |
| Ny stikkrenne ved enden av parkering samt grøfting og oppbygging av vegbane. | Nedre parkeringsplass | Utføres av Håkon Brusveen.  |
| Ny stikkrenne ved Plassabekken | Ferdigstillelse av flomskadeutbedring fra høsten 2023. Nytt 800 mm rør er kjøpt inn. | Utføres av Håkon Brusveen / Nils Kjell Nilsen. Pukk og grus - Bergene Anlegg. |
| Deponi strøgrus | Etterfylle deponi langs vegen til bruk om vinteren. | Bestilles hos Helge Magne Bergene Anlegg |
| Snøbrøyting | ved snøfall over 10 cm | Jon Olav Espeliødegård |
| Dersom vi får midler fra Landbruksdirektoratet i løpet av sommeren. | Nytt 1000 mm rør i Fjellbekken og flomsikring her. | Håkon Brusveen |